ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а

__________											№ ____

| О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района» изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 16.09.2021 № 1042 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 24.02.2021  № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.

Глава администрации           	                                                                 А.В. Разов

Приложение

к постановлению администрации района

от ______________ № ________

Изменения в муниципальную программу

«Дорожное хозяйство Собинского района»

| Наименование муниципальной программы | «Дорожное хозяйство Собинского района» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского района» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | -Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования; -обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | -Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; -протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту и содержанию. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы составляет –313 733,44026 тыс.руб., в т.ч: РБ – 167 348,06246 тыс.руб., ОБ – 145 909,18890 тыс. руб. , безвозмездные поступления – 476,18889 тыс. руб. 2021 г. –– 104 505,44026 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 36 953,06247 тыс. руб., ОБ – 67 076,18890 тыс. руб., безвозмездные поступления – 476,18889 тыс. руб. 2022 г. –– 44 581,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 25 234,00000 тыс. руб., ОБ – 19 347,00000 тыс. руб. 2023 г. –– 55 503,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 25 800,00000 тыс. руб., ОБ – 29 703,00000 тыс. руб 2024 г. –– 56 360,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 26 577,00000 тыс. руб., ОБ – 29 783,00000 тыс. руб. 2025 г. –– 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 26 392,00000 тыс. руб. 2026 г. –– 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. – 26 392,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: -расширить инфраструктуру путей сообщения муниципального образования Собинский район; -улучшить потребительские свойства муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы:

Текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития

Дорожное хозяйство Собинского района является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества автотранспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог.

Стремительный рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте привели к значительному повышению интенсивности движения, что в существующих условиях способствует появлению системных транспортных заторов, снижению скорости движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности и автомобилизации населения должно не только обеспечить доступ к населенным пунктам и соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта, но и позволит органам местного самоуправления быть готовым к решению задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.

Состояние и уровень развития автодорог муниципального образования непосредственно влияют на основные экономические показатели, доходы бюджета, уровень занятости населения. Именно поэтому одним из приоритетных направлений всех экономических реформ определено развитие транспортных коммуникаций и в первую очередь автомобильных дорог.

Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV-V категории.

По типам покрытия автомобильные дороги межмуниципального и местного значения делятся на дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием, переходным покрытием и грунтовые.

Муниципальная программа является продолжением муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района на 2014-2020 годы». Реализация программы позволила улучшить техническое состояние улично-дорожной сети, позволила снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, отремонтировать 136,03 км дорог с твердым покрытием, построить 1,2 км автомобильной дороги «Шелдяково-Добрынино», а также соединить 63 сельских населенных пункта дорогами с твердым покрытием протяженностью 46,2 км. Кроме этого, обеспечило ежегодное проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Но в районе еще остаются более 60 населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым покрытием, общая протяженность которых составляет около 47 км.

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог, устранении узких мест. Это позволит в значительной степени преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Программы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) Программы,  основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Для достижения цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:

повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, в том числе реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях частно-государственного партнерства, прежде всего на основе концессий;

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

С учетом долгосрочных приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель Программы:

Целью программы является создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Основные задачи муниципального образования Собинский район, ведущие к достижению обозначенных результатов в планируемый период, включают:

-создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования;

-обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Степень достижения поставленной цели и решения задач будет оценивать следующие индикаторы:

-Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

-протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружения на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту, и содержанию.

Решение поставленных задач должно обеспечить достижение следующих результатов:

- расширение инфраструктуры путей сообщения муниципального образования Собинский район;

- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

- в экономике-сокращение потерь и упущенной выгоды от бездорожья увеличение доходов бюджета за счет сокращения эксплуатационных затрат пользователей дорог и воздействия развивающейся дорожной сети на другие отрасли экономики, быстрое получение налогов от вложенных в дорогу инвестиций;

- в социальной сфере-повышение жизненного и культурного уровней населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки, снижение стоимости товаров и услуг, повышение подвижности населения и высвобождение свободного времени за счет сокращения стоимости автомобильных перевозок и времени пребывания в пути пассажиров, снижение социальной напряженности общества за счет развертывания  общественных работ с созданием дополнительных рабочих мест в дорожном секторе, сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду за счет улучшения дорожных условий.

III. Обобщенная характеристика

основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей Программы. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3

Первое основное мероприятие – Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения.

В Собинском районе, на расстоянии чуть более 1 км друг от друга, расположены два населенных пункта -  с. Жерехово и  д. Добрынино.

Эти  населенные пункты исторически неразрывно связаны между собой: имеют родство между людьми.  В с. Жерехово проживает 357 человек. В  д. Добрынино проживает 81 человек.

В начале 2017 г. был разработан проект по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Жерехово - Добрынино на участках ПК 0+00-ПК9+57; ПК9+70-ПК21+95 в Собинском районе Владимирской области". В октябре 2017 г. проект прошел гос. экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости проекта". В рамках программы в 2021 году планируется реконструкция данной дороги протяженностью 2,182 км с асфальтовым покрытием.

Второе основное мероприятие - Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения.

На ремонт сельской дорожной сети  в 2014-2020 годы  израсходовано 142,3 млн. руб. Обеспечена доступность качественными дорогами с твердым покрытием к 71 населенному пункту района протяженностью 57,5 км, обустроены пешеходные переходы и установлены знаки дорожного движения в количестве 22 штук.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Таким образом, существует потребность в продолжении ремонта и содержания  автомобильных дорог.

Порядок финансирования Программы, отчетность об использовании бюджетных средств, выполнении программных мероприятий, сроки ее предоставления определяются постановлением Главы администрации района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации  Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета муниципального образования Собинский  район и средств областного бюджета;

-  соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов при проведении подрядных торгов, заключении муниципальных контрактов;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение технологий дорожных работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение заданного срока;

- уровень организации и качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний и летний период.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда МО Собинский район, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам.

Расходы по Программе составят  313 733,44027  тыс.руб.,  в том числе:

из средств муниципального дорожного фонда – 167 348,06247 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г.-  36 953,06247  тыс. рублей;

2022 г.-  25 234,00000 тыс. рублей;

2023 г.-  25 800,00000 тыс. рублей;

2024 г.-  26 577,00000 тыс. рублей;

2025 г.-  26 392,00000 тыс. рублей;

2026 г.-  26 392,00000 тыс. рублей;

За счет средств субсидии из областного бюджета (Дорожный фонд Владимирской области) – 145 909,18890 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г.-  67 076,18890 тыс. рублей

2022 г.-  19 347,00000 тыс. рублей

2023 г.-  29 703,00000 тыс. рублей

2024 г.-  29 783,00000 тыс. рублей

За счет безвозмездных поступлений –476,18889  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г.-  476,18889 тыс. рублей

V. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной

программы

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Собинского района от  18.09.2013 №1349  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения  показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 2) определяется  по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения  запланированных результатов; Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности  Программы  при значении показателя Сд в интервале:

от 86 и выше — это высокий  уровень оценки запланированных результатов;

от 50 до 85 — это удовлетворительный уровень   оценки запланированных результатов;

менее 50 — это 	неудовлетворительный уровень  оценки запланированных результатов.

2. Степень  достижения запланированного  уровня затрат ( фактически произведенные затраты  сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в  таблице 4)  по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов.

3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы ( фактические  сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 50% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительно.

Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации <*> | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муници-пальная программа | «Дорожное хозяйство Собинского района на 2021-2026 годы» | Всего | 703 | 0409 | 130000000000 | 000 | 313 733,44026 | 104 505,44026 | 44 581,00000 | 55 503,00000 | 56 360,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |
|  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «ЖКК и строительства» | 703 | 0409 | 130000000000 | 000 | 313 733,44026 | 104 505,44026 | 44 581,00000 | 55 503,00000 | 56 360,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |
|  |  | В т.ч. РБ | 703 | 0409 | 130000000000 | 000 | 167 348,06247 | 36 953,06247 | 25 234,00000 | 25 800,00000 | 26 577,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |
|  |  | ОБ | 703 | 0409 | 130000000000 | 000 | 145 909,18890 | 67 076,18890 | 19 347,00000 | 29 703,00000 | 29 783,00000 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 703 | 0409 | 130000000000 | 000 | 476,18889 | 476,18889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЖКК и строительства» | 703 | 0409 | 1300100000 | 400 | 1149,00000 | 1149,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного | 703 | 0409 | 1300141160 | 400 | 1149,00000 | 1149,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация мероприятий для проведения предпроектных работ по строительству и реконструкции муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ | 703 | 0409 | 1300122090 | 200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ОБ | 703 | 0409 | 1300100000 | 400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЖКК и строительства», администрация Собинсконко района | 703 | 0409 | 1300200000 | 000 | 312 584,44026 | 103 356,44026 | 44 581,00000 | 55 503,00000 | 56 360,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |
|  |  | Расходы на содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ | 703 | 0409 | 1300221190 | 200 | 120 585,14918 | 8 568,14918 | 15 734,00000 | 21 361,00000 | 22 138,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |
|  |  |  | 703 | 0409 | 1300221190 | 800 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 703 | 0409 | 1300221190 | 200 | 476,18889 | 476,18889 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ОБ | 703 | 0409 | 1300270690 | 200 | 476,18890 | 476,18890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ОБ | 703 | 0409 | 1300272460 | 200 | 145 433,00000 | 66 600,0000 | 19 347,00000 | 29 703,00000 | 29 783,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | МБ (соф) | 703 | 0409 | 13002S2460 | 200 | 22 188,63055 | 10 410,63055 | 2 900,00000 | 4 439,00000 | 4 439,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Обеспечение осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 703 | 0409 | 1300280040 | 500 | 23 375,28273 | 16 775,28273 | 6600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Осуществление части полномочий городских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 703 | 0409 | 1300280190 | 200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение №5

к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

План реализации муниципальной программы

«Дорожное хозяйство Собинского района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы ведомственной программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нитель | Источник финанси рования | Объем средств на реализацию программы, тыс.рублей | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Собинского района» | МКУ «ЖКК и строительства Собинского | Всего | 104 505,44026 | 44 581,00000 | 55 503,00000 | 56 360,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 |  |
| Основное мероприятие №1: строительство муниципальных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | Всего | 1149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (шт) |
|  |  | МБ | 1149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Реализация мероприятий для проведения предпроектных работ по строительству и реконструкции муниципальных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | МБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Строительство моста через р.Колочка в д. Яковлево. Проектно-сметная документация, экспертиза | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | МБ | 1149,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие №2: содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района», администрация Собинского района | Всего: | 103 356,44026 | 44 581,00000 | 55 503,00000 | 56 360,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание и ремонт дорожного покрытия в Собинском районе |
| Расходы на содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | МБ | 8168,14919 | 15 734,00000 | 21 361,00000 | 22 138,00000 | 26 392,00000 | 26 392,00000 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (км) |
| Строительный контроль |  | МБ | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Исполнение судебных актов и уплата иных платежей |  | МБ | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Безвозмездные поступления |  | МБ | 476,18889 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | ОБ | 476,18890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Обеспечение осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | администрация Собинского района | Переданные полномочия сельским поселениям | 16 775,28273 | 6 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Улучшение состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах (км) |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МБ (соф) | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | МБ | 8 083,72705 | 2 900,00000 | 4 439,00000 | 4 439,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Улучшение состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах (км) |
| Осуществление части полномочий городских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | Осуществление части полномочий городских поселений | 2 326,90350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения ОБ | МКУ «ЖКК и строительства Собинского района» | ОБ | 66600,00000 | 19 347,00000 | 29 703,00000 | 29 783,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |