ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а

_______ 			                                                                               № _____

| Об утверждении сводного годового плана ремонта сетей горячего водоснабжения на 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сводный годовой план ремонта сетей горячего водоснабжения на 2023 год согласно приложению.

2. МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» провести ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте.

Глава администрации                                                                                       А.В.Разов

Приложение

к постановлению администрации

от__.__.2023  № ___

Сводный годовой план ремонта источников сетей горячего водоснабжения

на 2023 год

| № п/п | Наименование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей | Срок проведения ремонтных работ | Перечень абонентов с указанием их места нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ГВС санаторий Строитель | 10.08.2023-24.08.2023 | МО Колокшанское, санаторий Строитель д. №№1,2,3; |
| 2 | Система ГВС санаторий Тонус | 03.06.2023-17.06.2023 | МО Воршинское с. Бабаево санаторий Тонус д.№1,2,3; МАУ СОЦ «Тонус» |
| 3 | Система ГВС с. Заречное | 03.07.2023-17.07.2023 | с. Заречное ул. Садовая д.1; ул. Парковая д.№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 МОУ СОШ с. Заречное; МДОУ №19 «Лесная сказка»; ФАП с. Заречное; ИП Борисова (м-н «Корунд») ИП Яремчук (парикмахерская) |
| 4 | Система ГВС с.Ворша | 17.07.2023-31.07.2023 | с. Ворша ул. Молодежная д.№№1,2,3,4,5,6,7,8,8-а,9,10,11,12,13,28,30,31,32,33; Ул. Центральная д.78,90 МОУ СОШ с.Ворша; МДОУ №20 «Теремок»; ИП Романов (баня); ООО УК «Теплый дом» |